Formulario 7.3.7

Procedimientos del Departamento de Inmuebles TC "          6.3.2  Procedimientos de Administración" \l 3

El responsable de Inmuebles, se ocupará de las primeras actividades de evaluación del daño, así como de la adquisición de espacio de oficinas alternativo y del mobiliario de todos los departamentos afectados.

1Presentarse en el Centro de Control según instrucciones recibidas durante la alerta.

2Participar en la reunión de activación dirigida por el Equipo de Gestión de Incidentes. Conseguir todos los detalles posibles en relación a lo siguiente:

2.1Especificaciones afines al suceso:

2.1.1Tipo de suceso;

2.1.2Lugar del suceso;

2.1.3Duración del suceso;

2.1.4Causa posible.

2.2Espacio físico de la compañía potencialmente afectado;

2.3Acceso al Edificio:

2.3.1Situación del acceso habitual;

2.3.2Acceso potencial a corto plazo.

2.4Cualquier instrucción especial.

1/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.7 (cont.)

Procedimientos del Departamento de Inmuebles (cont.)

3Organizar una zona de evaluación de daños y restauración en el Centro de Control o cerca del espacio físico dañado.

4Entrar en contacto con las autoridades locales, servicios de emergencia y contratistas para coordinar la valoración, limpieza y restauración.

5Cuando se tenga autorización para entrar a la zona afectada, informar al Equipo de Gestión de Incidentes y a todo el personal de evaluación acerca de cualquier restricción o límite de tiempo que se haya impuesto.

6Antes de realizar la valoración del daño, reunir alguno o todos los elementos siguientes, si es necesario, recurriendo al almacenamiento externo de seguridad,:

6.1Planos de la instalación;

6.2Cascos;

6.3Luces de emergencia;

6.4Teléfonos;

6.5Cámara de vídeo;

6.6Radioteléfonos;

6.7Grabador de cintas;

6.8Utensilios o ropa de protección.

2/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.7 (cont.)

Procedimientos del Departamento de Inmuebles (cont.)

7Trasladarse al espacio físico dañado para evaluar la extensión del daño:

7.1Estructural (externo e interno);

7.2Accesibilidad dentro de la estructura;

7.3Estado de las telecomunicaciones y de la central;

7.4Estado del cableado y terminales de conexión;

7.5Estado de los servicios eléctricos;

7.6Estado de las cañerías,  etc.;

7.7Seguridad ante imprevistos ambientales.

7.8Estado de otros servicios.

8Trabajar con el Equipo de Gestión de Incidentes y contratistas para hacer una estimación del tiempo que se necesitará para la reconstrucción del espacio físico:

Horas_____________________________

Días_____________________________

Semanas_____________________________

Meses_____________________________

9Sobre la base de los primeros datos de la evaluación preliminar del daño, determinar con el Equipo de Gestión de Incidentes si los departamentos afectados pueden tener autorizado el acceso para ejecutar los procedimientos de evaluación del impacto.

3/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.7 (cont.)

Procedimientos del Departamento de Inmuebles (cont.)

10Si los departamentos afectados reciben autorización para el acceso, coordinar las actividades de evaluación del impacto.  Dependiendo de la extensión del daño del espacio físico, desarrollar los procedimientos de evaluación del impacto con el Equipo de Gestión de Incidentes. Considerar los siguientes puntos:

10.1Verificar la identificación de todas las personas que entren a las instalaciones;

10.2Controlar el número de personas permitido en las instalaciones en cada momento;

10.3Fijar un límite de tiempo para la ejecución de la evaluación del impacto;

10.4Asegurarse de que todas las tarjetas de seguridad han sido distribuidas y son llevadas en lugar visible por todos los vendedores y visitantes;

10.5Dar instrucciones para el manejo de los datos departamentales para asegurar que la información está custodiada:

10.5.1Los PC’s no tienen que estar encendidos;

10.5.2El trabajo en curso, manuales e información de archivos deberán ser verificados pero no retirados;

10.5.3Los efectos personales pueden ser retirados.

4/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.7 (cont.)

Procedimientos del Departamento de Inmuebles (cont.)

10.6Asegurarse de que todos los artículos retirados de las instalaciones son controlados por el personal del servicio de seguridad.

11Revisar los recursos mínimos de cada función potencialmente afectada del negocio, para asegurarse de que son atendidas todas las necesidades de espacio alternativo y mobiliario.

12Coordinar con los Servicios Informáticos la adquisición de un espacio físico que reúna las necesidades del Centro de Proceso de Datos.

13Revisar los equipos especiales y las necesidades de espacio físico con los Servicios de Correos para establecer un Centro alternativo de tratamiento del Correo.

14Si es apropiado, contactar con oficinas inmobiliarias y notificarles las necesidades potenciales para la adquisición de instalaciones alternativas. Adquiera información con respecto a:

14.1Edificaciones disponibles en un radio de veinticinco (25) kilómetros de las instalaciones habituales;

14.2Superficie disponible por edificio;

14.3Previsión de precios de arrendamiento y coste por metro cuadrado.

5/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha:

Formulario 7.3.7 (cont.)

Procedimientos del Departamento de Inmuebles (cont.)

15Revisar las condiciones de arrendamiento con la Asesoría Jurídica antes de firmar cualquier acuerdo.

16Una vez que el nuevo espacio está disponible, diseñar una distribución en planta del nuevo espacio físico para acomodar el equipo, mobiliario y personal:

16.1Definir solicitudes de mobiliario y estaciones de trabajo. Contactar con los vendedores externos para obtener los artículos requeridos;

16.2Codificar con colores los planos de los lugares asignados en la nueva distribución física, para indicar la ubicación de cajas, mobiliario y equipos.

16.3Distribuir los planos codificados para facilitar su uso a empleados y  personal de mudanza.

6/6

Preparado por:

Fecha:

Conforme:

Fecha:

Aprobado por:

Fecha: